# Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

## 1. Introdução

Este documento apresenta a Matriz de Rastreabilidade (RTM) atualizada do Projeto Locus.
 A versão atual corrige divergências de numeração, amplia a cobertura para todos os 14 Requisitos Funcionais do Documento de Requisitos e associa os Requisitos Não Funcionais aos itens correspondentes de teste e configuração.

Seu objetivo é:

- Garantir rastreabilidade entre Requisitos ⇄ Itens de Configuração (IC) ⇄ Casos de Uso (UC) ⇄ Casos de Teste (CT).

- Apoiar o controle de implementação, QA e validação.

- Registrar o status de desenvolvimento de cada requisito.

## 2. Estrutura da RTM

Cada requisito foi associado aos seguintes elementos:

- ID do Requisito (conforme Documento de Requisitos)

- Item de Configuração (IC)

- Caso de Uso

- Caso de Teste

- Status de Implementação

3. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

### Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Item de Configuração | Casos de Uso | Casos de Testes | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 – Cadastro de animal | IC-002 (DR), IC-003 (ERS) | UC01 – Cadastrar Animal | CT01 – Teste de Cadastro | Concluído |
| RF02 – Visualizar feed | IC-002, IC-003 | UC02 – Visualizar Feed | CT02 – Teste de Listagem | Concluído |
| RF03 – Interagir no mural | IC-002, IC-003 | UC03 – Interagir com Postagens | CT03 – Curtidas/Comentários | Em desenvolvimento |
| RF04 – Filtrar feed | IC-002, IC-003 | UC04 – Filtrar/Buscar | CT04 – Teste de Filtros | Em desenvolvimento |
| RF05 – Criar postagem | IC-002, IC-003 | UC05 – Criar Postagem | CT05 – Criação de Postagem | Pendente |
| RF06 – Validação de campos | IC-002, IC-003 | UC01/UC05 | CT11 – Validação de Campos | Pendente |
| RF07 – Atualizações colaborativas | IC-002, IC-003 | UC06 – Atualizar Status | CT06 – Atualizações Colaborativas | Pendente |
| RF08 – Badges de status | IC-002, IC-003 | UC07 – Visualizar Detalhes | CT12 – Exibição de Badges | Pendente |
| RF09 – CRUD de postagens | IC-002, IC-003 | UC08 – Gerenciar Postagens | CT13 – CRUD Completo | Pendente |
| RF10 – Perfis de usuário | IC-002, IC-003 | UC09 – Visualizar Perfil | CT14 – Perfil e Histórico | Pendente |
| RF11 – Check-ins de cuidados | IC-002, IC-003 | UC10 – Registrar Check-in | CT15 – Teste Check-in | Pendente |
| RF12 – Histórico de mudanças + responsável | IC-002, IC-003 | UC06/UC08 | CT16 – Histórico Detalhado | Pendente |
| RF13 – Endpoint API filtrada | IC-002, IC-003 | UC11 – Listar Postagens API | CT17 – API Filters | Pendente |
| RF14 – Paginação/scroll infinito | IC-002, IC-003 | UC02 – Visualizar Feed | CT18 – Paginação | Pendente |

### Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID | Item de Configuração | Casos de Uso | Caso de Teste | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF01 - Lazy loading | IC-002, IC-003 | (Requisito Transversal) | CT08 – Desempenho | Pendente |
| RNF02 - Suporte a 1000 usuários | IC-003 | (Requisito Transversal) | CT19 – Stress Test | Pendente |
| RNF03 - UI responsiva e intuitiva | IC-002 | (Requisito Transversal) | CT20 – UI Responsiva | Pendente |
| RNF04 – Autenticação robusta (OAuth2) | IC-003 | (Requisito Transversal) | CT09 – Segurança | Pendente |
| RNF05 – Acessibilidade WCAG 2.1 | IC-002 | (Requisito Transversal) | CT10 – Acessibilidade | Pendente |
| RNF06 – Disponibilidade 99.9% | IC-003 | (Requisito Transversal) | CT21 – Disponibilidade | Pendente |
| RNF07 – Compatibilidade PWA | IC-002 | (Requisito Transversal) | CT22 – Compatibilidade | Pendente |

## 4. Considerações finais

- A RTM será atualizada a cada iteração do projeto.

- Os casos de teste serão detalhados pela equipe de QA.

- Os requisitos não funcionais (RNFs) estão vinculados a testes de performance, segurança e acessibilidade.

- O objetivo é manter visibilidade total entre requisitos, ICs, casos de de uso e testes.