# Status Accounting – Projeto Locus

## 1. Introdução

O Status Accounting tem como objetivo registrar e monitorar a situação dos Itens de Configuração (ICs) do Projeto Locus, garantindo rastreabilidade, controle de mudanças e evidências do progresso.

## 2. Estrutura do Documento

A tabela abaixo relaciona os ICs definidos, vinculando-os ao seu status atual, versão, responsável e observações de acompanhamento.

## 3. Tabela de Status dos ICs

| ID IC | Nome do Item de Configuração | Versão | Status | Data | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-001 | Plano de Projeto – Locus | v1.0 | Concluído | 16/09/2025 | Victor Hugo Mendes (Scrum Master) | Documento base do projeto aprovado. |
| IC-002 | Documento de Requisitos (DR) | v1.0 | Concluído | 20/09/2025 | Franco Talles (PO/Tech Lead) | Requisitos funcionais e não funcionais definidos. |
| IC-003 | Especificação de Requisitos de Software (ERS) | v0.1 | Em elaboração | 28/10/2025 | Dev Team | A ser detalhado com casos de uso e diagramas UML. |
| IC-004 | Inventário de ICs | v1.0 | Concluído | 28/10/2025 | Config Manager | Lista inicial de ICs validada. |
| IC-005 | Status Accounting | v0.1 | Em elaboração | 28/10/2025 | Config Manager | Documento atual (andamento). |
| IC-006 | Matriz de Rastreabilidade (RTM) | v0.1 | Pendente | - | Config Manager + QA | Será criada a partir do DR + ICs. |
| IC-007 | Formulários PCM (RFC, Triagem, Impacto, etc.) | v0.1 | Pendente | - | CCB | Estrutura de planilhas padrão a ser adaptada. |
| IC-008 | Relatório Consolidado Final | v0.1 | Pendente | - | Todos | Somente ao final do projeto. |
| IC-009 | Checklist de Acompanhamento | v1.0 | Concluído | 28/10/2025 | QA + Config Manager | Documento validado. |
| IC-010 | Manual da Equipe | v0.1 | Pendente | - | Scrum Master | Deve documentar papéis e responsabilidades. |
| IC-011 | Organograma | v0.1 | Pendente | - | Scrum Master | Será elaborado em PDF/PNG. |
| IC-012 | Guia Passo a Passo Atualizado | v0.1 | Pendente | - | Config Manager | Expansão do Checklist em guia detalhado. |

## 4. Considerações

- Os ICs já concluídos (Plano de Projeto, DR, Checklist, Inventário de ICs) estão validados e versionados.
- Próximos passos: ERS, RTM e formulários PCM, pois dependem diretamente do DR.
- O documento será atualizado a cada nova versão entregue, mantendo a rastreabilidade do ciclo de vida.